Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t.1 od Zakonot za lokalnata samouprava (,,Sl.vesnik na RM,,br.5/2002) i ~l.26, st.1, t.1 od Statutot na op{tina Prilep  (,,Sl.glasnik na op{tina Prilep,, br.6/2003),  Sovetot na op{tina Prilep na sednicata, odr`ana na 23.08.2023godina, donese:

OPERATIVNA PROGRAMA

za organizirawe i funkcionirawe na zimskata slu`ba na podra~jeto od Op{tina Prilep, za sezonata 2023/2024

1.Cel na Programata;

2.Obem,dinamika i nivo na odr`uvaweto;

3.Organizaciska postavenost na zimskata slu`ba i obvrski na u~esnicite:

3.1.Pretprijatie na koe }e mu bide doverena rabotata;

3.2.Sovetot na op{tinata Prilep;

3.3.Nadzoren organ;

3.4.Op{tinski centar za spravuvawe so krizi;

3.5.Drugi u~esnici;

3.6.Organizacii,zaednici i gra|ani;

4.Prilozi:

4.1.Pregled na prioritetnoto ~istewe i posipuvawe na soobra}ajnicite vo gradot;

4.2.Spisok na odgovornite lica od pretprijatieto na koi }e mu bide otstapena rabotata, so Odluka na Upravniot Odbor;

4.3.Karta-situacija za prioritetot na ras~istuvaweto na soobra}ajnicite:

-soobra}ajnici od prv i vtor prioritet;

-kriti~ni(crni) to~ki;

-dol`inite na kolovoznite povr{ini za oslobодuvawe se dadeni vo pregledot za prioritetno ~istewe i ras~istuvawe na soobra}ajnicite (del 4.1.1 i 4.1.2.) i iznesuvaat 42.700,00m. od 1 prioritet ; 17.450 m. od 2 prioritet и.(дел 5) 80700 м. општински патишта на кои ќе се интервенира по потреба и барање на нарачателот.

VOVED

Odr`uvaweto na kolovoznite povr{ini i nivnoto osposobuvawe za priem na soobra}ajot vo zimskite uslovi pretstavuva zna~ajna potreba na gra|anite i stopanstvoto, bidej}i se mo`ni naru{uvawa i prekini na normalno odvivawe na soobra}ajot vo gradot.Osobeno se nepovolni iznenaduvawata od vremenskite nepogodi posebno pri nesoodvetno izvr{ena podgotovka na nadle`nite organi.

Ovaa Programa trgnuva,pred se,od pretpostavkata za obezbeduvawe na odgovoren odnos na site vo Op{tinata,osobeno na toj na~in bi imale poprifatlivi uslovi za soobra}ajot i bi ovozmo`ile racionalno i ekonomi~no izvr{uvawe na Programata. U{te pozna~ajno e {to }e se sozdadat potrebnite uslovi za normalno odvivawe na stopanskite i drugi dejnosti.

1.Cel na Programata

Programata ima cel da predvidi uslovi za efikasno organizirawe i funkcionirawe na zimskata slu`ba na podra~jeto na op{tinata Prilep preku:

-odreduvawe obemot na rabotata i nivoto na ~isteweto na snegot i golomrazicite od kolovoznite povr{ini;

-definirawe na rabotite i zadol`enijata na u~esnicite vo  realizacijata na ovaa Programa;

-definirawe na obvrskite na site u~esnici vo realizacija na Programata.

2.Obem, dinamika i nivo na odr`uvawe

2.1.Obem na odr`uvawe

Trgnuvaj}i od osnovnata cel na Programata, fizi~kiot obem na rabotite e utvrden  soglasno prioritetot za osposobuvawe na kolovozite za funkcionirawe na soobra}ajot i toa:

-soobra}ajnicite po soodveten prioritet, po koj se odviva soobra}ajot, vitalnite soobra}ajnici i pristapi (od soobra}ajnicite do objektot) do objektite ~ie funikcionirawe e od vitalno zna~ewe za gradot.

2.2.Nivo i dinamika na odr`uvaweto

Ras~istuvaweto na kolovoznite povr{ini se vr{i po sledniot prioritet:

-soobra}ajnici  od 1 prioritet po koj se odviva soobra}ajot so kriti~ni to~ki i pristap kon objekti koi se od vitalno zna~ewe za gradot i drugi soobra}ajnici ozna~eni vo pregledot.

-soobra}ajnici od  2 prioritet.

-интервенции по потреба.

Otstranuvaweto na podmraznaticite vo uslovi koga nema vrne`i(padavini) se vr{i po prioritetot na kriti~nite to~ki i soobra}ajnicite po koi se odviva soobra}ajot.

De`urstvoto vo zimskiot period se извршува со еден камион со плуг за чистење на снег и посипувач во текот на целата зимска сезона 2023/2024год. на две дефинирани локации од страна на изведувачот.

Odgovornite rabotnici na de`urstvo vr{at potrebni kontakti so site subjekti, ja sproveduvaat Programata i davaat potrebni informacii na nadle`nite subjekti i gra|ani.

De`urstvoto go izveduvaat rabotnicite na pretprijatieto na koe }e mu bidat dovereni rabotite, so svojata anga`irana mahanizacija, rabotnata sila i toa spored prioritetnosta odredena so ovaa Programa.

Soobra}ajnicite od prv prioritet }e bidat osposobeni za funkcionirawe na soobra}ajot vo zimski uslovi najdocna do 06,30 ~asot poradi doa|aweto na rabotnite mesta na lu|eto i u~enicite ili za najmnogu od 5(pet) ~asa po prestanokot na vrne`ite od sneg.

Ostanatite soobra}ajnici od 2 prioritet }e se osposobuvaat za 12-24 ~asa po osposobuvaweto na soobra}ajnicite od 1 prioritet.

Dokolku e potrebno da se vklu~i i druga mehanizacija, toa go vr{i pretprijatieto na koe mu e doverena rabotata, po prethodna soglasnost od nadzorniot organ, a po nalog na nara~atelot.

Pretprijatieto na koe mu e doverena rabotata treba da raspolaga minimum so slednata mehanizacijata, oprema, materijali i rabotna sila.

| Назив на работи | парчиња |
| --- | --- |
| Kamion so плуг (no`) za ~istewe na snegot i соларка за абразивен материјал (со дупли пренос) | 2 |
| Kamion so плуг (no`) za ~istewe na snegot i посипувач | 3 |
| Utovarувач so predna korpa | 1 |
| Buldo`er-gaseni~ar so no` | 1 |
| Трактор со нож за чистење на снег | 1 |
| Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и нож за чистење снег | 1 |

3.Organizaciska postavenost na zimskata slu`ba i obvrska na u~esnicite

Na podra~jeto na op{tina Prilep, zimskata slu`ba ja organizira Edinicata na lokalna samouprava-Prilep, kako nositel na site raboti i aktivnosti koi se odnesuvaat na celokupnoto funkcionirawe na zimskata slu`ba.

Preku svojot nadzoren organ ja sledi realizacijata na Programata i izdava nalozi za rabotata.

Soglasno Zakonot za javni nabavki se odreduva pretprijatie koe }e ja sproveduva Operativnata Programa i ostvaruva sorabotka so site drugi subjekti vo Op{tinata zadol`eni za sproveduvawe na Programata za zimska slu`ba.

Funkcioniraweto na zimskata slu`ba se ostvaruva so slednata organizaciska postavenost:

3.1.Pretprijatie na koe }e mu bidat otstapeni rabotite

Pretprijatieto na koe }e mu bidat otstapeni rabotite, formira telo za organizirawe i rakovodewe na Zimskata slu`ba.Teloto ja sledi realizacijata na ovaa Programa, rabotata na punktot i zaedno so Stru~nata slu`ba odlu~uva za prezemawe potrebni aktivnosti predizvikani od vremenite nepriliki.

Pretprijatieto gi ima slednite zadol`enija:

-organizira neprekinato de`urstvo со еден камион со плуг за чистење на снег и посипувач со шофер и минимум еден работник по камион во текот на целата зимска сезона 2023/2024 год на територијата на град Прилеп од страна на изведувачот.

- осанатата механизација изведувачот ја ангажира по налог за работа издаден од Инвеститорот максимум 24 часа пред најава за обилни врнежи од снег. Налогот од Инвеститорот во исклучителни услови може да биде доставен и порано со цел да се обезбеди навремено чистење на градот.

-so specijalni ma{ini,oprema i rabotna raka vr{i posipuvawe na industriska sol za otstranuvawe na podmrznatica od kolovoznite povr{ini;

-vozilata, ma{inite i drugata potrebna mehanizacija ja doveduvaat vo ispravna sostojba za dejstvuvawe vo zimski uslovi i istata vo tekot na traeweto na zimskata sezona ja ~uva na placot na pretprijatieto kako bi mo`ela pri uka`ana potreba navremeno da bidi stavena vo funkcija.

-vodi celosna dokumentacija za rabotata na Zimskata slu`ba;

-dostavuva do nara~atelot raspored na lica za de`urstvo, so podatoci za rabotnata raka i mehanizacija;

-sekojdnevno i redovno go informira nara~atelot za rabotata na Zimskata slu`ba, kako i nadzorniot organ;

-gi prima i sekojdnevno gi dostavuva do CIT izve{taite i prognozite za vremenskite uslovi, nara~atelot i  Ministerstvoto za vnatre{ni raboti;

-sekojdnevno izgotvuva izve{taj za izvr{enite raboti od smenata vo Zimskata slu`ba, vo sorabotka so rakovoditelot na smenata;

-vr{i redovno i tekovno odr`uvawe na vozиlata i specijalnite ma{ini kako i na drugata mehanizacija;

-organizira redovno de`urstvo so potrebna oprema i alat, rezervi delovi i stru~en kadar za obezbeduvawe ispravnosta na mehanizacijata i dejstvuvawe na Zimskata slu`ba;

-Za sezonata 2023/2024 godina se obezbeduvaat slednite materijali:

-nabavka na pesok (rizla-2 )-----------------  2100 м3

Поради одредени недостатоци и можни несакани дејствија на мермерот и гранитот кои можат да предизвикаат одредени штети се препорачува да се користи матерјал-доломит или друг еквивалентен матерјал чија цврстина се движи во следните граници :

- напрегање на притисок ( 80-120 ) Mpa

-nabavka na industriska sol---------------  700 T

Употребата на гранулираниот песок и индустриската сол vo zimskite uslovi pri temperaturi na mrznewe, }e bide kako me{avina 3:1(granuliran pesok i sol), zaradi posipuvawe na nagorni i kriti~ni mesta.

3.2.Sovetot na op{tina Prilep,so stru~nite slu`bi

-ja usvojuva ovaa operativna Programa;

-go kontrolira izvr{uvaweto na ovaa Programa;

3.3.Edinica na Lokalna samouprava преку овластениот надзорен орган :

-ja koordinira aktivnosta na site zadol`eni subjekti vo izvr{uvaweto na zada~ite od Programata;

-preku sredstvata za javno informirawe, informira za rabotata na Zimskata slu`ba i obvrskite na u~esnicite.

- Dava nalog za rabota na pretprijatieto na koe mu se otstapeni rabotite.

- Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците, за што благовремено ( најкасно во рок од 24 часа ) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.

3.4.Nadzoren organ

Nadzorniot organ go opredeluva nositelot na rabotite so re{enie so koe gi opredeluva rabotnite zada~i pri realizacijata na Programata za organizirawe i funkcionirawe na Zimskata slu`ba na podra~јeto na op{tina Prilep za sezonata 2023/2024godina.

Nadzorniot organ gi vr{i slednite raboti:

1.Ja sledi rabotata na izvr{itelot na rabotite i za toa izgotvuva kompletna tehni~ka dokumentacija;

2.Koordinira so organite i telata na Sovetot na op{tina Prilep, so Centarot za spravuvawe so krizi, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i drugi u~esnici, pretprijatija, zaednici i gra|ani ;

3. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5.Op{tinskiot  Centar za spravuvawe so krizi

Op{tinskiot  Centar za spravuvawe so krizi ne e neposredno vklu~en vo rabotata na Zimskata slu`ba, me|utoa Centarot posredno }e ja  sledi rabotata na Slu`bata preku blagovremeno informirawe.

Vo slu~aj na pojava na elementarni nepogodi od pogolemi razmeri na podra~jeto na op{tina Prilep vo zimskiot period, koi ne }e mo`at da se razre{uvaat so organizaciska postavenost na Zimskata slu`ba, Op{tinskiot Centar proglasuva vonredna sostojba i neposredno rakovodi so akciite za otstranuvawe na posledicite. Vo vakvi slu~aевi, tovarot e na buxetot na Op{tinata ili od drugi izvori {to }e gi utvrdat nadle`nite organi.

3.6.Drugi u~esnici

3.6.1.Ministerstvoto za vnatre{ni raboti-soobra}ajnata  policija go kontrolira i reguliraa soobra}ajot vo novonastanatite sostojbi na soobra}ajnicite i pati{tata i sekoga{ }e bide neposredna vrska so site zadol`eni subjekti, gi otstranuva parkiranite vozila kako bi se ovozmo`ilo ~istewe na soobra}ajncite.

3.6.2.Nadle`niot op{tinski organ za komunalni raboti se gri`i za sproveduvawe na Odlukata za odr`uvawe za komunalen red na podra~jeto na Op{tinata Prilep, vo delot za otstranuvawe na snegot i mrazot, preku inspekciskite slu`bi.

3.6.3.Repbuli~kiot hidrometeorolo{ki zavod dostavuva izve{tai i prognozi ( dnevni, trodnevni, nedelni i mese~ni), za vremenskite uslovi do: Op{tinata Prilep, Pretprijatieto na koe mu e doverena rabotata, CIT na Prilep, Stru~na slu`ba i nаdzorot.

3.7.Pretprijatija, zaednici i gra|ani

3.7.1.JKP ,,Komunalec,, Prilep-RE ,,Komunalna Higiena,, - gi prevzema potrebnite merki za otstranuvawe na snegot i mrazot:

-Otvorawe na pe{a~ki premini;

-Otvorawe na pe{a~ki pateki po trotoarite i plo~nicite;

-^istewe na snegot od ivicite na kolovozite za normalno funkcionirawe na slivnicite;

-Celosno ~istewe na mostovite;

-^istewe i praznewe na uli~nite korpi;

3.7.2.Elektrodistribucija-Prilep gi prezema potrebnite merki za ~istewe na snegot od nadvore{nite elektroinstalacii.

3.7.3.Aвтобуска станица Prilep, prezema merki za otstranuvawe na snegot i mrazot od avtobuskata stanica i nezino osposobuvawe za koristewe.

3.7.4.AD ,,Makedonski telekomunikacii,,-Skopje, gi prezema potrebnite merki za ~istewe na snegot od nadvoznite TT uredi, instalaciite i telefonskite govornici.

3.7.5.Pretprijatijata i zaednicite ~ii otvoreni objekti i prostorii se koristat od strana na gra|anite(pazari{ta,grobi{ta,`elezni~ki premini, ran`irani stanici, benziski pumpi i sli~ni objekti), prezemaat brzi i efikasni merki za otstranuvawe na snegot i podmrаznaticite od ovie objekti i prostorii.

3.7.6.Pretprijatijata, zaednicite i gra|anite-sopstvenici, odnosno korisnici na delovni zgradi i delovni prostorii (stokovni ku}i, du}ani, prodavnici i sl.objekti), prezemaat merki za ~istewe na snegot od podmraznaticata pred ovie objekti.

3.7.7.Gra|anite go ~istat snegot i podmraznaticata od trotoarite, patekite i priodite pred svoite stanbeni zgradi.

3.7.8.Isto taka, gra|anite go ~istat snegot od krovovite i terasite, pri {to vodat smetka za bezbednosta na minuva~ite, nadvore{nite instalacii i soobra}ajot. Is~isteniot sneg se sobira pred zgradite i pritoa se obezbeduva nepre~en soobra}aj.

3.7.9.Se~eweto, otstranuvaweto na granki i drva go vr{i JP ,,Komunalec,, - Prilep.

3.7.10.Za site onie koi nema da gi izvr{uvaat potrebnite raboti }e se postapuva spored odlukata za komunalen red.

4. PREGLED ZA PRIORITETNO ^ISTEWE I POSIPUVAWE

NA SOOBRA]AJNICITE-ULICITE

4.1.Soobra}ajnicite po koi se odviva soobra}ajot, vitalni soobra}ajnici, kriti~ni to~ki i pristapi (od soobra}ajnicite do objektot), do objektite ~ie funkcionirawe e od vitalno zna~ewe za gradot.

4.1.1.ULICI (1 prioritet) so vkupna dol`ina od 43.300 m.

| 1. | ,,Aleksandar Makedonski,,-od tablata na vlezot od Pletvar, do tablata na izlezot od gradot kaj ,,Crn Bor,, | 4.500 m. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ,,11-ti Oktomvri,,-od OU,,G.Del~ev,,(kru`en tek)po ,,Joska Jordanoski,,do Bul.,,Goce Del~ev,,. | 950 m. |
| 3. | ,,Gen.Vasko Karangeleski,, od Bul.,,G.Del~ev,, do vlez vo benziska Kasarni | 1800 m. |
| 4. | Bul.,,G.Del~ev,, od SO Prilep do @elezni~ka stanica | 1700 m. |
| 5. | ,,L.Koteski,, od rampata na `elezni~кi premin do tablata na izlez od gradot kaj Mermeren Kombinat | 1750 m. |
| 6. | ,,Prilepski Braniteli,, (stara ,,\.Petrov,,) od Bul.,,G.Del~ev,, do ,,O.^opela,, vo Varo{. | 1500 m. |
| 7. | ,,O.^opela,,niz Varo{ do tablata na izlezot od gradot | 1500 m. |
| 8. | ,,Sotka \or¦ioski,, od Bul.,,G.Del~ev,, po ,,K.Josifoski,, do ,,A.Makedonski,, | 550 m. |
| 9. | ,,Car Samoil,, od ,,A.Makedonski,, do presekot so А-3 | 1100 m. |
| 10. | ,,M.Acev,, od ,,A.Makedonski,, do ,,\.Dimitrov,, | 600 m. |
| 11. | ,,T.Tarcan,, od ,,M.Acev,, do ,,11-ti Oktomvri,, | 450 m. |
| 12. | ,,D.Naredniko,, od Bul.,,G.Del~ev,, do ,,A.Makedonski,, | 500 m. |
| 13. | ,,Kej 9-ti Septemvri,, od nas.,,\ogdere,, (tesniot most) do ul.,,Ал.Македонски,,-крак | 1900 m. |
| 14. | ,,Kej 1-vi Maj,, od ,,J.Jordanoski,, do ,,Железнички мост,, | 2100 m. |
| 15. | ,,J.Jordanoski,, od ,,11-ti Oktomvri,, do ,,S.Kitanoski,, | 950 m. |
| 16. | ,,Borka Taleski,, od ,,Metodija Pat~ev,, do ,,V.Ciriviri,, | 1300 m. |
| 17. | ,,M.[atorov [arlo,, od ul.,,Bitolska,, do ,,Kej 1-vi Maj,, | 250 m. |
| 18. | ,,Bra}a Miladinovci,, od Bul.,,G.Del~ev,, okolu nas. ,,To~ila,, do nas.,,To~ila-2,, | 1350 m. |
| 19. | ,,Arhiepiskop Dositej,, od ,,M.Kozar,, do Benziska pumpa kaj `elezni~ka stanica | 1100 m. |
| 20. | ,,Egejska,, od ,,Prilepski Braniteli,, do Bul.,,G.Del~ev,, | 1100 m. |
| 21. | ,,Kuzman Josifoski,, od ,,Egejska,, do Bul.,,G.Del~ev,, | 500 m. |
| 22. | ,,Samoilova,, od ,,Bra}a Miladinovci,, do ,,Prilepski Braniteli,, | 700m. |
| 23. | ,,M.Kozar,, od ,,Prilepski Braniteli,, po,,K.Misirkov,, do ,,Gen.V.Karangeleski,, | 900 m. |
| 24. | ,,Trajko Nikoloski,, od ,,A.Makedonski,, do Bul.,,G. Del~ev,, | 1200m. |
| 25. | Obikolen pat od Bul.,,G.Del~ev,, prema Mlekara do ul.,,Orde ^opela,, | 2300 m. |
| 26. | ,,\.Petrov,, od ,,Oktomvriska,, do ,, A.Makedonski,, | 250 m. |
| 27. | ,,Borka Utot,, od ,,K.Josifoski,, do ,,D.Naredniko,, | 250 m. |
| 28. | ,,Oktomvriska,, od Kru`en tek do ,,5-ta Prilepska Brigada,, | 700 m. |
| 29. | ,,Partizanska,, od ,,Prilepski Braniteli,, do ,,Petar Acev,, | 450 m. |
| 30. | ,,Petar Acev,, (stara ,,Beogradska,,) od ,,Partizanska,, do ,, Trizla,, | 200 m. |
| 31. | ,,Trizla,, od ,, Prilepski Braniteli,, do Dabni~ka Reka | 1350 m. |
| 32. | ,,5-ta Prilepska Brigada,, od ,,Oktomvriska,, do ,,A.Makedonski,, | 750 m. |
| 33. | ,,11-ti Oktomvri,, od ,,Trizla,, do ,,M.Kozar,, | 450 m. |
| 34. | ,,Bidima{,, od ,,D.Naredniko,, do rampata na `elezni~ka linija | 700 m. |
| 35. | ,,H.Karpo{,,od spoj so ,,B.Lameski,,po,,Republikanska,, do ,,Kej 1-vi Maj,, | 300 m. |
| 36. | ,,Bra}a Lameski,, od Bul.,,G.Del~ev,, do ,,Kej 1-vi Maj,, | 350 m. |
| 37. | ,,Branko Sekuloski-Beqata,,(stara,, Kej 4-ti Juli,,) od ,,General Vasko Karangeleski,, do ,,J.Jordanoski,, | 850 m. |
| 38. | ,,Vera Ciriviri,, od ,,B.Taleski,, do ,,Metodija Pat~ev,, | 1050 m. |
| 39. | ,,Fevruarski pohod,, so ,,Borka Spirkoski,, po ,,Kej 19-ti Septemvri,, do ,,J.Jordanoski,, | 1100 m. |
| 40. | ,,M.Kamen,, od ,,\.Dimitrov,,(kru`en tek) po ,,3-ti Noemvri,, do ,,M.Pat~ev,, | 650m. |
| 41. | ,,M.Pat~ev,, od ,,3-ti Noemvri,, po ,,Istarska,, do ,,3-ti Noemvri,, | 350 m. |
| 42. | ,,\.Dimitrov,, od kru`en tek do ,,B.Taleski,, | 1000 m. |
|  | V K U P N O: | 42700 m. |

4.1.2.ULICI (2 prioritet) soobra}ajnici od pogolemo zna~ewe za naselenieto so vkupna dol`ina  17450 m.

| 1. | ,,Mir~e Acev,, od ,,Aleksandar Makedonski,, do ,,Kej 9-ti Septemvri,, | 300 m. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ,,Trajko Tarcan,, od ,,M.Acev,, kaj OU,,Ko~o Racin,, po ,,Bla`e Nikoloski,, do ,,Borka Taleski,, | 400 m. |
| 3. | ,,Mariovska,, od ,,V.Ciriviri,, do ,,M.Acev,, | 250 m. |
| 4. | ,,Penka Koteska,, od ,,Borka Taleski,, do ,,3-ti Noemvri,, | 550 m. |
| 5. | ,,3-ti Noemvri,, od ,,Penka Koteska,, do ,,Krume Be}ar,, po ,,Krume Be}ar,, do ,,\.Dimitrov,, | 650 m. |
| 6. | ,,Bistra,, i ,,Osogovska,, -Sto~no Pazari{te | 1000 m. |
| 7. | ,,Bitolska,, od ,,Car Samoil,, do ,,B.Taleski,, | 400 m. |
| 8. | ,,C.Kowarec,, od ,,Bitolska,, do ,,Makedonska,, | 950 m. |
| 9. | ,,Makedonska, od ,,C.Kowarec,, do ,,Jordan Grabuloski,,(stara ,,Dinara,,) | 300 m. |
| 10. | ,,Bla`e Ivanoski,, od ,,Car Samoil,, po ,,Jordan Grabuloski,, do ,,Makedonska,, | 650 m. |
| 11. | ,,Cane Kuzmanoski,, od Sala ,,Makedonija,, do Pivara | 700 m. |
| 12. | ,,Andon Slabejko,, od ,,D.Naredniko,, do @elezni~kiot most | 650 m. |
| 13. | ,,Borka Stevanoski,, od ,,A.Slabejko,, do ,,Bidima{,, | 450 m. |
| 14. | ,,R.Sekir~anec,, od Bul.,,G.Del~ev,, do ,,Egejska,, | 350 m. |
| 15. | ,,Lado Lapecot,, od ,,Egejska,, do ,,Bra}a Miladinovci,, | 500 m. |
| 16. | ,,K.Josifoski,, od ,,Egejska,, do Internat | 500 m. |
| 17. | ,,K.Volnaroski,, od ,,Partizanska,, do ,,C.Mavrovski,,pod Kuli | 500 m. |
| 18. | ,,Kozjak,, od ,,Prilepski Braniteli,, do ,,Mukos,, | 250 m. |
| 19. | ,,11-ti Oktomvri,, od ,,J.Jordanoski,, do ,,Gen.V Karangeleski,, | 400 m. |
| 20. | ,,Kru{evska,, od ,, Gen.Vasko Karangeleski,, do ,,Branko Sekuloski-Beqata,, | 350 m. |
| 21. | ,,Kiro K.-Platnik,, od ,,Kru{evska,, do ,,Naum N.Bor~e,, | 300 m. |
| 22. | ,,Naum.N.Bor~e,, od ,,Kiro K.Platnik,, do ,,Branko Sekuloski Beqata,, | 150 m. |
| 23. | ,,Gemixiska,, od ,,Joska Jordanoski,, do ,,Fevruarski Pohod,, | 250 m. |
| 24. | ,,Petar Pop Arsov, od ,,¦.Dimitrov,,po ,,K.Pej~inovi},, i,,Nada Ciriviri,, do ,,T.Tarcan,, | 550 m. |
| 25. | ,,Radovi{ka,, od ,,Oktomvriska,, do ,,3-ti Noemvri,, | 450 m. |
| 26. | ,,P~iwa,, od ,,Radovi{ka,, do ,,J.H.Xinot,, | 300 m. |
| 27. | ,,S.Kitanoski,, od ,,J.Jordanoski,, do ,,Bl.Spirkoski,, | 350 m. |
| 28. | ,,Bl.Spirkoski,, od ,,S.Kitanoski,, do ,,Febr.Pohod,, | 200 m. |
| 29. | ,,Kej 19-ti Septemvri,, od ,,B.Spirkoski,,do ,,Gen.Vasko Karangeleski,, | 350 m. |
| 30. | ,,D.Antuleski,, od,,O.^opela,, do ,,P.To{ev,, | 600 m. |
| 31. | ,,B.Lopa~,, od ,,O.^opela,, do Man.,,Sv.A.Mihail,, | 950 m. |
| 32. | ,,G.Dimitrioski,, po ,,G.Jankuloski,,do Bugarski baraki | 350 m. |
| 33. | ,,Qube Grujoski,, od,,L.Koteski,, do pat za zatvorot | 450 m. |
| 34. | ,,2-ri Avgust,, od ,,\.Dimitrov,, do kraj na asfalt | 350 m. |
| 35. | ,,P.Bra{narov,, od ,,S.Kitanoski,, do ,,Kej 19-ti Septemvri,, | 450 m. |
| 36. | ,,D.Gruev,, od ,,Mukos,, do ,,Prilepski Braniteli,, | 150 m. |
| 37. | ,,Велко Јанкулоски,, од ,,Ладо Лапецот,, до ,,Пере Тошев,, | 350 м. |
| 38. | ,,Cele Mavroski,, od ,,Mukos,, do ,,Goran Minoski,, | 400m |
|  | VKUPNO | 17800m |

5.PREGLED NA OP[TINSKITE PATI[TA KOI ]E

SE ^ISTAT I POSIPUVAAT PO UKA@ANA POTREBA

I BARAWE NA NARA^ATELOT

| 1. | Op{tinski pat Л6001955 02 ( врска со А3 - nm. Лопатица ) | 15500m |
| --- | --- | --- |
| 2. | Op{tinski pat Л6001955 01 ( врска со А3 - nm.^epigovo ) | 5000m |
| 3. | Op{tinski pat Л6001955 05 ( врска Р1101 - nm. Загорани ) | 4500m |
| 4. | Op{tinski pat Л6001955 06 ( врска Л600195 05 - врска со Р2339 ) | 1500m |
| 5. | Op{tinski pat Л6001955 07 дел (врска Р1101 - nm. Шелеверци ) | 3700m |
| 6. | Op{tinski pat Л6001955 09 ( Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306 ) | 4000m |
| 7. | Op{tinski pat Л6001955 10 ( врска Р1303 - нм. Големо Коњари ) | 500м |
| 8. | Op{tinski pat Л6001955 11 ( врска со Р1303 - нм. Мажучиште ) | 500m |
| 9. | Op{tinski pat Л6001955 15 ( врска со Р1107 - нм. Штавица ) | 1000m |
| 10. | Op{tinski pat Л6001955 16 дел ( врска со Р1107 - нм. Бонче ) | 3000m |
| 11. | Op{tinski pat Л6001955 17 ( врска со Р1107 – нм. Чаниште ) | 12000m |
| 12 | Op{tinski pat Л6001955 21 ( врска со П1107 – нм. Манастир ) | 3000m |
| 13. | Општински пат Л6001955 24 дел (Прилеп – ман.Св. Никола Прилепец) | 8000м |
| 14. | Op{tinski pat Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце ) | 1500m |
| 15. | Op{tinski pat Л6001955 26(врска со Л6001955 25–ман.Св.Димитрија ) | 2500м |
| 16. | Op{tinski pat Л6001955 28 дел ( врска со А1 - nm. Лениште ) | 1500m |
| 17. | Op{tinski pat Л6001955 29 дел ( врска А1 – нм. Оревоец ) | 3000м |
| 18. | Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303 – ман.Св.Богородица – Трескавец) | 8000м |
| 19. | Пат до Пречистителна станица (врска ул.Леце Котески – Пречистителна станица Прилеп) | 2000 м |
|  | В К У П Н О | 80700м |

NAPOMENA: SE ^ISTAT SO VOZILO SO PLUG

So poseben nalog od nara~atelot preku nadzorniot organ, }e se podignuva snegot i mrazot od Starata ~ar{ija i Bul.,,Goce Del~ev,, vo Prilep.

^isteweto na soobra}ajnicite i op{tinskite pati{ta koi ne se predvideni so Operativnata programa }e se vr{i samo vo isklu~itelni slu~aevi i so poseben nalog od nara~atelot.

Оперативната програма стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

| Бр. 09-2844/3 |  | ПРЕТСЕДАТЕЛ |
| --- | --- | --- |
| 23.08.2023 година |  | на Совет на Општина Прилеп |
| П р и л е п |  | Дејан Проданоски |